- 2da JORNADA DE MEJORAMIENTO EJE CIVICO RECUPERACIÓN LAGUNA EL MANZANO JULIO 2023

| Actividad | Responsables | Herramientas | Materiales | Fecha/hora | Logística | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mantención de cancha (eliminación de malezas), termino de arcos, banderines, demarcación. - Reincorporación de letrero eje cívico. -Instalación de limitadores de cancha a su alrededor. - Retiro de ramas secas y colocación de ramas en ramada oficial -Instalación de letreros identificando los sectores. (8 sectores). -Eliminación a través de quema de pinos cortados en actividad anterior. -Instalación de 2 e-colilleros en laguna. | Grupo de avanzada Representantes: -Gonzalo Sanhueza (Los Humedales) -Carlos Barros (Los Lingues) -Sergio Navarrete (Los Coihues). -Andrés Arnold. (Los Boldos). -Hamilton Hidalgo (Los Coihues). | Motosierra Desbrozadora Ahoyador Azadones Cabritas Rastrillos Palas Barretas Martillos Macetas Podas Hachas Lienzas Cintas métricas. -Sera necesario el uso de algún vehículo para recolectar varas y ramas, ideal camioneta. | -Red para arcos. -Material para demarcación de cancha. -Postes de Eucaliptus para término de arcos y limitadores cancha. -Combustible para equipos. -Clavos, imprimante reciclado, pintura para hermoseamiento. | DOMINGO 23 DE JULIO DESDE LAS 10:00 HASTA LAS 17:00 HRS. (Sujeta a cambio por mal clima) | -Área descanso en toldo con sillas. -Líquidos calientes (te, café). - Almuerzo (capacidad máxima 25 personas, llevar utensilios para comer, plato hondo+ cuchara). -Hidratación. | -El servicio de comida que se incorpora, es por parte del grupo y se privilegiara a las personas que lleguen desde un comienzo a dicha actividad. -La hora de almuerzo será a las 14:00 hrs. -La realización del total de las actividades programadas, dependerán del apoyo en terreno de los vecinos de la comunidad. |

*Para esta actividad se pedirá la colaboración de los vecinos, solicitando $ 1.000 pesos por sitio, los cuales deberán estar depositados a más tardar el día jueves 20 de julio, producto de coordinación de las mismas. (Así, evitaremos que no paguen, ya que aún hay pendientes por actividades anteriores y como equipo no queremos que suceda nuevamente).